航空发动机装配排产仿真系统
软件说明书

版本号：V1.0
文档版本：V1.0

# 1. 软件概述

航空发动机装配排产仿真系统是一套面向航空发动机装配场景的离散事件仿真与排产分析软件。系统围绕装配工艺流程、工人资源、关键设备、返工概率和疲劳休息规则建立仿真模型，用于辅助评估生产节拍、资源瓶颈、人员配置和交付周期。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 软件全称 | 航空发动机装配排产仿真系统 |
| 版本号 | V1.0 |
| 软件类型 | 生产排产仿真与可视化分析软件 |
| 开发语言 | Python、JavaScript、HTML、CSS、YAML |
| 运行环境 | Windows/Linux，Python 3.9+，现代浏览器 |
| 核心框架 | FastAPI、SimPy、NetworkX、Pydantic、NumPy、Chart.js |

【截图占位：系统首页或主界面截图】

# 2. 适用范围

航空发动机总装、部装或类似复杂装配流程的产能评估。

多工序、多资源约束条件下的排产方案验证。

工人数量、关键设备数量、返工概率和休息策略变化对周期的影响分析。

生产管理人员进行瓶颈识别、资源配置和计划可行性评估。

# 3. 运行环境与安装

## 3.1 运行环境

操作系统：Windows 10/11 或 Linux 发行版。

Python：3.9 及以上版本。

浏览器：Chrome、Edge、Firefox 等现代浏览器。

网络：本地运行时默认通过浏览器访问后端服务地址。

## 3.2 安装依赖

进入项目根目录。

创建并启用 Python 虚拟环境。

执行 pip install -r requirements.txt 安装依赖。

运行 start.bat 或使用 uvicorn app.main:app --reload 启动服务。

在浏览器中打开系统首页，进入可视化操作界面。

# 4. 系统结构

系统采用前后端分层结构。前端负责流程编辑、参数录入、图表展示和交互操作；后端提供工艺流程管理、仿真运行、配置管理和结果导出接口；核心仿真层基于 SimPy 实现离散事件推进，并结合 DAG 调度、资源池管理和统计分析模块完成排产计算。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 前端展示层 | HTML5、CSS3、JavaScript，提供流程编辑、参数配置、甘特图和 KPI 展示。 |
| 接口服务层 | FastAPI 提供 REST API，负责请求处理、数据校验和跨域访问。 |
| 仿真核心层 | SimPy、NetworkX、NumPy 实现事件仿真、拓扑调度和随机扰动。 |
| 数据与配置层 | CSV、JSON、YAML 文件用于工艺数据、默认配置和结果导出。 |

【截图占位：系统架构图或模块关系图】

# 5. 主要功能

## 5.1 工艺流程建模

用户可导入或编辑装配工艺流程数据。每个工序节点包含步骤编号、任务名称、操作类型、标准工时、工时波动、所需工人、所需设备、前置工序、返工概率和负荷评分等字段。系统根据前置关系构建有向无环图，并自动判断工序是否满足开工条件。

【截图占位：工艺流程编辑器或 CSV 导入界面】

## 5.2 资源约束仿真

系统在仿真过程中同时考虑工人资源和设备资源。工人资源通过工人池进行分配和释放，关键设备通过设备管理器控制并发数量。任务只有在工序依赖、工人和设备同时满足时才可执行。

## 5.3 返工与质量逻辑

对于测量类或检验类任务，系统支持配置返工概率。任务完成后根据概率触发质量判断，若发生返工，系统释放当前资源、记录返工事件，并将任务重新纳入等待队列。

## 5.4 人因疲劳与休息规则

系统支持基于连续工作时间和负荷评分的休息策略。连续工作超过阈值或高负荷任务结束后，系统可插入休息事件，用于模拟人员疲劳恢复对生产节拍的影响。

## 5.5 结果可视化与统计分析

生产进度甘特图：展示发动机或任务维度的执行时间轴。

资源甘特图：展示工人和设备的占用、等待和休息状态。

KPI 指标：统计月产量、计划达成率、平均周期、返工率和资源利用率。

瓶颈分析：识别设备瓶颈、工人瓶颈、等待时间瓶颈和高返工任务。

数据导出：导出仿真结果、图表数据和分析报告。

【截图占位：仿真结果仪表盘或 KPI 区域】

【截图占位：甘特图或资源利用率图表】

# 6. 操作流程

启动系统服务并打开浏览器访问首页。

导入装配工艺 CSV 文件，或在流程编辑界面维护工序节点。

设置仿真参数，包括仿真时长、发动机数量、工人数量、设备数量、返工概率和休息规则。

点击运行仿真，系统根据工艺依赖和资源约束推进离散事件。

查看 KPI 指标、甘特图、资源利用率和瓶颈分析结果。

根据分析结果调整资源配置或工艺参数，重复运行并比较方案差异。

导出仿真结果和分析数据，用于报告或评审材料。

# 7. 输入输出说明

## 7.1 输入数据

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 工艺流程数据 | CSV 文件，包含工序编号、任务名称、工时、资源需求、前置关系等字段。 |
| 系统配置 | YAML/JSON 参数，包含工人、设备、排班、休息规则和仿真控制参数。 |
| 用户操作 | 前端页面中的流程编辑、参数设置、运行控制和结果导出操作。 |

## 7.2 输出数据

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 仿真结果 | 包含任务开始/结束时间、等待时间、返工次数和完成状态。 |
| 统计指标 | 包含产量、周期、资源利用率、返工率、等待时间和瓶颈信息。 |
| 图表数据 | 用于甘特图、资源利用率图、趋势图和分析面板展示。 |
| 导出文件 | 支持 JSON、CSV 等格式，便于后续分析和归档。 |

# 8. 核心算法说明

## 8.1 离散事件仿真

系统采用离散事件仿真方法推进时间。仿真时钟不按固定步长连续推进，而是在任务开始、任务完成、资源释放、返工和休息等事件之间跳转，从而提高长周期装配流程的计算效率。

## 8.2 DAG 调度

装配流程被抽象为有向无环图。系统根据工序前置关系执行拓扑调度，只有当前置工序全部完成后，后续工序才进入就绪集合。调度器在每个事件点检查就绪任务并尝试申请资源。

## 8.3 资源受限调度

任务执行前需要申请工人和设备资源。工人池优先分配空闲且负荷较低的工人，设备管理器对关键设备执行并发数量限制。资源不足时，任务进入等待状态并记录等待时间。

## 8.4 统计分析

事件收集器记录仿真过程中的开始、完成、等待、返工和休息事件。统计模块基于事件序列计算周期、利用率、等待时间、瓶颈分布和质量相关指标，为排产方案比较提供量化依据。

# 9. 接口与模块说明

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| app/main.py | FastAPI 应用入口，注册静态资源和 API 路由。 |
| app/api/config.py | 系统配置读取、保存和校验接口。 |
| app/api/process.py | 工艺流程导入、编辑和查询接口。 |
| app/api/simulation.py | 仿真启动、状态控制和参数提交接口。 |
| app/api/results.py | 仿真结果查询、统计和导出接口。 |
| app/core/simulation_engine.py | 仿真主引擎，协调事件推进和流水线控制。 |
| app/core/task_executor.py | 任务执行生命周期控制。 |
| app/core/worker_pool.py | 工人资源池管理。 |
| app/core/equipment_manager.py | 设备资源管理。 |
| frontend/js | 前端交互、图表、画布、数据处理和页面状态管理。 |

# 10. 异常处理与数据校验

导入 CSV 时校验必要字段、数据类型和工序编号唯一性。

构建 DAG 时校验前置关系，避免出现循环依赖或孤立错误。

运行仿真前校验资源数量、仿真时长和参数范围。

接口返回结构化错误信息，前端提示用户修正输入。

仿真结果导出前检查结果对象是否完整，避免导出空数据。

# 11. 文档维护说明

本说明书为软著申请和项目交付使用的基础版本。后续可根据实际系统界面补充截图，并根据最终著作权人、完成日期、首次发表日期和部署方式更新封面及基本信息表。

建议补充系统首页、流程编辑、参数配置、仿真结果、甘特图和导出结果截图。

所有截图下方可添加“图 1”“图 2”等编号说明。

申请表、说明书、源程序页眉中的软件名称和版本号应保持一致。